招标编号：DSJT2024-SC007

项目名称：大连水泥集团有限公司矿山地磅建设项目

招  标  文  件

大连水泥集团有限公司

二〇二四年十二月

目   录

招标公告…………………………………………………………………2

第一章  投标人须知………………………………………………………………3

第二章  投标书编制要求…………………………………………………………4

第三章  开标及评标方法…………………………………………………………7

第四章  投标文件格式  …………………………………………………………9

招标公告

1.招标编号：DSJT2024-SC007

2.项目说明：大连水泥集团有限公司组织对大连水泥集团有限公司矿山地磅建设项目进行公开招标。

3.招标文件发出时间：2024年12月25日，有意参加投标供货的单位，请到大连水泥集团官网(http://www.dsjt.com.cn/)自行下载招标文件电子版。

4.投标人应仔细阅读并全面理解招标文件，按招标文件要求提供所有资料。

5.凡对上述投标提出询问，请函告或传真：

招标人信息：

单  位：大连水泥集团有限公司大连水泥厂

地  址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号

电  话：0411-87881833/18840990738

联系人：张玉磊

第一章  投标人须知

1.招标文件：投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果投标人没有按照招标文件要求，提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

2.招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2天按招标邀请书所述地址以书面形式通知招标人。

3.招标文件的修改：招标文件的修改将以书面形式，通知所有取得招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

4.资质审查：投标人应当在投标书发出前3日完成招标方安全主管部门相应安全、施工资质的审查。对于安全资质审查不合格者该单位投标无效。安全资质审核要求见附件。

5.勘察现场：投标人应当对项目现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人提出的与投标有关的任何问题将现场进行答疑解答，招标机构将于2024年12月27日上午9时-11时会同相关工程技术人员为所有投标人进行统一答疑解答。未能参加集中勘察、答疑的投标人可致电本次项目技术负责人张玉磊（电话18840990738）预约时间进行答疑。

6.投标保证金：投标人应当在标书投递前，将投标保证金以银行转账的方式缴纳至招标方指定的银行账户，本项目投标保证金为人民币10000.00元（壹万圆整）。若投标方的投标未被接受或未中标，投标保证金将在中标通知书发布后一周内无息退回。中标单位的投标保证金在签订合同后无息退回。若投标方在招标活动中存在违规行为或未能履行合同义务，招标方有权扣除相应的保证金，并保留追究中标单位法律责任的权利。

投标保证金收款账户：

单位：大连水泥集团有限公司大连水泥厂

开户行：大连银行第三中心支行营业部

账号：800601205002883

电话：0411-87881885

5.投标人须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标编号：DSJT2024-SC007 |
| 2 | 招标项目名称：大连水泥集团有限公司矿山地磅建设项目 |
| 3 | 投标书递交至： 大连市金普新区七顶山街道金七路1号，大连水泥集团有限公司生产处。 |
| 4 | 投标截止日期：2024年12月31日上午8:30时前 |
| 5 | 投标有效期：为投标截止日期起90个日历日 |
| 6 | 投标书分数：正本1份，副本3份 |
| 7 | 本项目报价为固定单价综合评选，具体见投标书编制要求。 |
| 8 | 质量要求：满足国家、行业、地区有关规定及标准、规范、规程和办法等，并满足招标人正常使用需求。 |
| 9 | 开标日期：2024年12月31日上午9:00时 开标地点：大连市大连水泥集团有限公司中控楼二会议室 |
| 10 | 标书费：本项目不收取 |

第二章  投标书编制要求

一、投标书编制要求

1.投标的语言：投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标有效期：投标有效期为投标截止日期起90个日历日。

3.在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期。

4.投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式提交，招标机构将以书面形式做出澄清和解答，并将答疑文件发给所有投标人。

5.投标书构成，投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标书。

（2）报价一览表。

（3）授权代表书或法人证明书。

（4）营业执照复印件（加盖公章）。

（5）企业资格声明。

（6）施工单位的安全资质审查通过证明。

（7）针对本项目的安全、技术、施工方案。

（8）已完成类似项目业绩与合同。

（9）招标文件要求提交的其他资料或投标方需要展示的其他资料。

8.投标书的式样和签署

（1）投标人应按照投标人须知要求，制作投标书正本一份、副本三份，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）投标书的正本和副本均需用“A4纸”打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标书中，投标书须签字的地方应由法人代表或其授权代表签字。投标文件均应使用不褪色的墨水打印，字迹应清晰易于辨认，按招标文件规定的顺序，加封皮装订成册。除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标签字人签字证明并加盖印章。

9.投标书的密封和标记

（1）投标人制作投标书的正本和副本用纸袋密封，且在纸袋上标明“正本一份、副本三份”字样，然后用封贴对纸袋口进行密封。

（2）封贴上均应注明“开标时启封”和招标人名称、投标工程名称、招标编号、投标人名称、地址、联系电话、投标日期，并在封贴周围加盖投标人公章。

二、标的物投标报价

1.本项目由投标人依据招标文件、补充通知及澄清（答疑）中提出的项目技术及要求等，按照国家现行计价规范及辽宁省现行有关规定，结合企业自身潜力，考虑市场情况及竞争因素，编制投标报价。

2.投标人在投标报价中应考虑各种风险，包括人工、材料、设备工具的市场价格变动等。

3.报价中应包括投标人为自己的雇员、设备等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险。

4.任何有选择的报价将不予接受。

5.投标报价要求，本标项目采用单项分项报价招标，项目内容见附件“招标明细表”、“招标项目技术条件及要求”。

6.投标人的投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；数字金额与文字金额不一致的以文字金额为准；投标价含税与不含税价冲突的，以不含税价为准。

7.投标报价的货币单位为人民币。

8.投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件和各种税费等，在价格执行期间其项目价格不再实行政策性调整和变动。

9.投标人在投标文件递交开标后，不得调整、修改报价。

三、招标项目技术条件及要求

1.1  项目概况

项目名称：大连水泥集团有限公司矿山地磅建设项目

工程地点：大连水泥集团有限公司矿山

计划工期：自2025年01月01日至2030 年2月31日。

1.2  项目内容

招标方计划在大连水泥集团有限公司矿山破碎机进料口向西约300米处建设一台地磅及相关设备（含基础）。

地磅工作流程：

矿车由入口道闸准备进入，自动记录车牌信息后，打开入口道闸。待车停稳后关闭入口道闸，进行称重并录入称重管理系统。录入成功后，打开出口道闸，播放可出闸语音后矿车出地磅，关闭出口道闸。称重管理系统具备全天全月全年总量统计功能，单车总量统计功能，具备远程出错报警等功能。（因计划地磅采用单向总量称重方式，要求称重系统可设置固定车辆固定皮重进行计算后统计净重。）

- 1.2.1施工范围

- 1）施工单位需铺设一根大概距离为400米,6平5芯铠装电缆引入磅房。电源位置在入料口旁配电房。

2）建设一间地磅控制室（磅房），磅房具有基础防盗功能，砖混或混凝土结构，设备在零下20度以上可以正常工作。

3）地磅建设其它要求：

- 磅面强度为加强型（长期持续工作，约100T大型矿车），磅面材质和重量作为评标重要条件。

- 磅秤一侧建1米高20CM厚约25米混凝土挡墙。出入口设防撞杆。

- 称重传感器为数字型称重传感器并标注品牌。

- 具有较为先进的称重管理系统，车牌识别系统，能够实现无人值守，远程查询功能（远程查询采用光纤方案传输至矿山办公楼并通过网络达到水泥厂区电脑可查。）。

- 设置另2路监控摄像头，一路监控车辆出地磅后的走向（安装位置待定），另一路监控磅面车辆运行状况。视频存储时间至少2个月。

- 货物需求及技术规格书

- 一、 汽车衡需求

- 1. 需求数量：

- 壹台150吨数字式汽车衡（含基础）

- 2．供货范围：

- 2. 1 宽4m×长16m，4节秤台，10个传感器，数字式汽车衡，面板厚度至少16mm。包括基础预埋件、全钢称重台面、称重显示控制仪表、数字式称重传感器、 经买方确认的称重操作软件， 以及其他保证汽车衡

- 正常安全使用的必要附件。

- 2. 2 运输、出厂验收、安装调试、技术培训、现场服务、初次检定费用由厂家负责。

- 设备技术维修手册、安装规范、使用操作说明书等各 2 套。

- 2. 3 基础图、总装图、系统接线图各 2 套。

- 二、 汽车衡技术要求：

- 1． 总体要求

- 1. 1 汽车衡最大秤量为 150 吨， 准确度为 OIMLIII级标准。

- 1. 2 汽车衡结构必须符合我国的 GBJ17-88 钢结构设计规范，承载器钢材应选用符合国家标准的优质结构钢材，且能提供相应的钢材合格证书。

- 1. 3 单元承载器最大刚性应优于 1/1000 以满足高频次和重载，以及高精度计量的要求。

- 1. 4 汽车衡具有良好的耐腐蚀性能，钢结构所有部位包括不可见部位均应喷漆, 油漆工艺为二层底漆和三层面漆，具有良好的防潮性、防滑性和防盐雾, 整体干膜厚度(DFT) 应不小于140μm) 。

- 1. 5 钢材加工前必须进行表面抛丸预处理， 去除表面氧化皮, 提高油漆附着力。确保焊接质量, 焊缝表面光滑平整连续, 承载器组焊后还应整体抛丸并涂上底漆, 以消除焊接内应力。

- 1. 6 焊缝应采用自动焊，焊缝表面光滑平整连续。

- 1. 7 采用数字补偿技术, 来保证数字式传感器的精度达到 C3 标准及性能的一致性。保证将来更换的传感器与原秤性能保持一致。称重传感器、称重仪表及称重管理系统软件均采用国内或国外上市企业产品。

- 1. 8 数字式传感器需采用合金钢材质、具有良好的防潮、密封性能，适应恶劣工作环境，防护等级须达 IP68。

- 1. 9 传感器具有自诊断功能，可在系统某原件发生故障时以明确的故障代码进行报警，便于设备故障处理。

- 1. 10 具有可靠的防作弊功能。

- 1. 11 具有可靠的防二次雷击性能。

- 1. 12 传感器装配位置应保证与周围秤体结构最小横向间距大于 2cm， 最小纵向间距大于3cm。

- 1. 13 限位设计应牢固耐用，按买方要求采用插板式设计。

- 1. 14 满足过衡车速 15km/h 的要求。

- 1. 15 乙方向甲方提供秤体结构图

- 1. 16 秤体两端加装防尘胶带，压板采用不锈钢螺丝。

- 1. 17 所有备件价格在保修期内属人为因素或自然灾害损坏，备件价格应执行当初购置的价格。

- 1. 18 卖方接到买方需要提供技术支持，卖方应2小时内到达现场。

- 1. 19 传感器应具有防水、防腐、防雷击功能。

- 1. 20 负责对司衡员培训，能独立操作、维护。

- 1. 21 负责对技术人员汽车衡常见故障排除的培训。

- 2． 操作控制要求

- 2. 1 支持中文输入和打印，环保、低辐射，长期操作不疲劳。

- 2. 2 仪表具有日志功能，日志文件含(超载/校秤信息等) 。

- 2. 3 显示仪表具有自检功能，当传感器出现故障时可自动报警。

- 2. 4 仪表具有工作状态的显示及记忆功能，并能将称重信息通过买方要求 I/O 接口输入买方计算机或被买方计算机读取。

- 2. 5 仪表具有齐全的通讯接口，如串行接口、以太网接口等，以满足买方数据管理持续发展的要求。

- 3． 汽车衡产品要求：

- 应满足以下标准的现行有效版本标准：

- GB/T14249. 1“电子衡器安全要求”

- GB/T14249. 2“电子衡器通用技术条件”

- 足 GB/T7723“固定式电子衡”

- 称重显示控制器应满足 GB/T7724“称重控制显示器”

- 称重传感器应满足 GB/T7551“称重传感器”

- 汽车衡应满足 JJG539“数字指示秤”

- 称重传感器应满足 JJG669“称重传感器”

- 称重控制显示器应满足 JJG649“数字称重显示器”

- 汽车衡应满足 OIML 国际建议 R76“非自动衡器”

- 称重传感器应满足 OIMLR60 国际建议(2000 版) “称重传感器计量规程”

- 4． 技术参数要求：

- 4. 1 规格型号：

- 规格：4m*16m

- 型号：150吨 数字式

- 准确度等级：OIMLIII级

- 分度值：20kg

- 4. 2 承载器：

- 材质：全钢质 磅面厚度至少16mm ，U型梁至少10mm高350mm

- 台面数量：4 节

- 最大刚度：优于1/1000

- 设计使用寿命：不小于100万次

- 4. 3 称重显示控制仪表：

- 准确度： 国家标准 III 级

- 可接传感器数量：10 个

- 4. 4 数字式称重传感器：

- 数字称重传感器，能在内部实现数字补偿，具有防雷击和过压保护功能

- 准确度：OIMLIII 级

- 正常工作环境要求(温度、相对湿度) ：-20℃－45℃, 湿度<95%

- 防护等级：IP68

- 可靠寿命：100 万次

- 4. 5 接线盒：

- 防护等级：IP65

- 5． 需提供的技术文件：

- 5. 1 投标人要按照招标文件进行合理设计，提供承载器强度、刚度和疲劳设计计算书，传感器容量选择设计书以及限位的设计书。

- 5. 2 汽车衡基础图、系统接线图、承载器尺寸图，总装图。

- 5. 3 投标人需提供下列技术性能参数：

- 1) 汽车衡的名称、 规格(长×宽－台面数量) 、型号(SCS－吨数－最大轴载) 、准确度等级、分度值、最大秤量、最小秤量、空秤输出电压、 满量程输出电压；

- 2) 承载器：材质、承载器外形尺寸(长度、 宽度、 厚度) 、台面厚度、 承重结构形式、承重钢板规格及数量、承载器设计自重及偏差(kg) 、 单元承载器最大挠度、防锈等级、安全超载、极限超载、 设计使用寿命；

- 3) 称重显示仪表：准确度、外形尺寸(宽度、 高度、 深度) 、型号(按 GB7724 编制的) 、显示(VFD）真空荧光管/LCD 液晶/LED半导体显示、位数、字高) 、最高输入灵敏度、生产厂家、激励电压、正常工作环境要求(温度、相对湿度) 、供电电源要求(工作电压范围、频率范围、 功率) 、防护等级、接传感器数量、对传感器的技术参数要求、接口要求(通讯接口、打印接口、大屏幕显示接口) 、自重(g) ；

- 4) 称重传感器： 准确度(符合 OMILR60 建议表示) 、分度值、额定容量、型号、输入电阻、输出电阻、灵敏度(mV/V) 、绝缘阻抗、安全超载、极限超载、生产厂家、正常工作环境要求(温度、相对湿度、大气压力) 、防护等级、外形尺寸(长度、宽度、深度) 、自重(g) ；

- 5) 接线盒：型号、外观尺寸(长度、宽度、深度) 、生产厂家、防护等级，自重；

- 6) 其他贵重器件的生产厂家、型号。

- 6． 投标人必须提供汽车衡各组件分项报价和易损易耗备件目录及报价，分项报价应至少包括承载器(单价) 、数字传感器(单价) 、传感器数据线(长度、单价) 、承重显示仪表(单价) 、接线电路板(单价) 等部件。

- 7． 投标人必须提供生产商详细描述货物性能参数及特点的技术参数手册及产品说明资料供评标参考，并保证这些技术证明材料和投标货物真实功能、性能参数的一致性。如标书所述产品功能参数与产品说明资料不一致，务必与标书上附带原始生产商出具证明函(原件) 以证明功能参数变更的有效性，否则视为技术不满足。

1.2.2承包方式

此工程为交钥匙工程,包含基础建设，电缆铺设，信息通讯等。施工过程中产生的所有费用由中标方承担。

1.3安全与文明施工条款

1）中标单位必须与招标方生产安全管理部门签订本工程合同的安全施工合同。

2）中标单位应严格按照《大连市安全生产条例》、大连市安全文明生产标准组织施工，并随时接受招标方安全检查人员监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于中标单位的安全文明生产措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，均由中标单位承担。

第三章  开标及评标方法

一、开标要求：

1、开标会议由招标机构组织并主持。有下列情况之一的投标文件视为无效并不予唱标：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）密封处未加盖投标人公章；

（3）投标截止时间以后送达的投标文件。

2、开标：

（1）开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、资质情况，以及招标人认为合适的其它内容。

（2）开标时，投标人对其报价及其它投标内容要当场确认。

3、招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人可委派代表参加（不超过2人）。

二、评标方法

1.总则

（1）依照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，制定本办法。

（2）评标由招标人依法设立的招标评委组负责，招标评委组成员将客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）招标评委组按本办法的规定和招标文件要求，结合项目特点，应对投标人的投标报价、企业资质、业绩、荣誉、服务情况等内容进行综合评价。

2.评标机构：招标评委组由招标人代表或聘请专家不少于五人的单数组成。

3.评标方法

3.1本次评标采用综合打分制选出中标候选单位。

3.2本次项目招标的评标方法按经评审对通过符合性评审的有效投标人的综合评分，若有效投标人四家及以上，则由低向高排序，排序前三名投标人作为中标候选单位；若有效投标人为三家，则末尾淘汰，选取前两名投标人作为中标候选单位。如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定中标候选人：技术得分高的；投标价低的；商务得分高的。若有效投标人不足三家，则重新招标。

3.3本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，评分标准为满分100分，具体评分标准见下表。

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 70 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×50％。 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 2 | 技术方案 | 15 | 招标评委组根据投标人所选方案的先进性、合理性、实用性、可行性和经济性等（如产品品牌知名度，磅面钢材材质及重量、执行的标准、规范是否恰当；方案本身在安全性和可靠性方面是否成熟；是否有利于整个项目的投资控制；方案本身是否存在缺陷和风险等）进行综合比较评分。 |
| 3 | 其它优惠条件 | 10 | 招标评委组成员根据投标人在投标价以外给予招标方的优惠政策进行综合比较评分。 |
| 4 | 相关业绩 | 5 | 招标评委组成员根据投标单位提交的同类项目合同进行综合比较评分。 |

4.确定中标人与定标

（1）招标评委组将汇总投标人的各项得分，并根据得分高低顺序向招标人推荐前3名中标候选人。出现得分相同的情况，以投标报价低者居先。得分和报价均相同，以技术性能优者居先。中标候选人确定后，由招标人组织进行竞争性谈判，确定最终中标单位。

（2）评标报告由招标评委组全体成员签字。

（3）向招标人提交书面评标报告后，招标评委组即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四章  投标文件格式

（注意：投标人的投标文件应按投标文件格式中的顺序装订）

格式1                      投  标  书

致：大连水泥集团有限公司

1.根据已收到贵方招标编号为DSJT2024-SC007的大连水泥集团有限公司矿山地磅建设项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察和研究上述招标文件的投标须知、约定条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿投标报价（详见报价一览表）。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3.如果我方中标，我方保证按上述招标文件资料、约定条款、技术规范要求保证供货、安装和服务及时到位。

4.如果我方中标，我方承诺所有产品质量达到验收合格标准。即产品执行标准：中国国家标准化管理委员会及行业标准，产品检验标准：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

6.我方提交全部资料真实可靠，投标文件的内容全部响应招标文件规定要求。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电    话：                  传    真：

日    期：  年  月  日

格式2              报价一览表

投标报价表（招标编号：DSJT2024-SC007）：

| 序号 | 标的物名称 | 报价（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税单价 | 含税单价 | 发票类别（增值税专用发票）、税率 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它优惠条件 |  |  |  |  |

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人签字：

日期：   年   月     日

格式3               法人代表授权书

大连水泥集团有限公司：

公司委托本单位	    	同志全权代表我单位，就贵公司招标编号：DSJT2024-SC007，大连水泥集团有限公司矿山地磅建设项目，以本单位名义全权处理一切与之有关的事务。

特此声明

被委托人身份证

正面复印件

投标单位全称（公章）：

企业法人代表（签字）：

被 委 托 人（签字）：

职    务：

日    期：   年   月   日

格式4            法定代表人证明书

大连水泥集团有限公司：

兹       同志，为            公司法定代表人，性别      ，年龄      ，职务       ，身份证号                  。

特此证明

法人身份证

正面复印件

投标单位（盖章）：

日    期：   年   月   日

格式5                 企业资格声明

1、企业名称：

2、地    址：

3、联 系 人：                              手机：

4、电    话：                              传真：

5、成立或注册日期：

6、注册资本：

7、法人代表姓名：                 联系电话：

8、开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

9、其它情况：

兹证明上述声明真实、准确，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人（签字）：

### 日  期：   年   月   日